# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Môn học: Đồ án tốt nghiệp**

**Thời gian: 2 tuần, từ 16/04/2018 đến 29/04/2018**

**Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Viết Toàn **MSSV:** 20134022

**Lớp:** CNTT 2.04 – K58 **Điện thoại:** 0964 600 170

**Email:** nguyenviettoan161095@gmail.com

**Đề tài**: Xây dựng website bán giày online TTT Shop.

**Bảng.** Tiến độ công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Mức độ hoàn thành** |
| 1 | Chức năng cập nhật thông tin cá nhân admin | 100% |
| 2 | Chức năng thay đổi mật khẩu của admin | 100% |
| 3 | Thực hiện CRUD thể loại sản phẩm | 100% |
| 4 | Thực hiện CRUD bộ môn | 100% |
| 5 | Thực hiện CRUD thương hiệu sản phẩm | 100% |
| 6 | Thực hiện CRUD nhà cung cấp | 100% |
| 7 | Thực hiện CRUD sản phẩm | 100% |
| 8 | Thực hiện CRUD thuộc tính sản phẩm: chọn size và số lượng cho sản phẩm | 100% |
| 9 | Thực hiện CRUD size sản phẩm | 100% |
| 10 | Thực hiện CRUD loại tin tức | 100% |
| 11 | Thực hiện CRUD tin tức | 100% |
| 12 | Thực hiện CRUD loại video | 100% |
| 13 | Thực hiện CRUD video | 100% |
| 14 | Thêm dữ liệu sản phẩm giày vào database | 90% |