# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Môn học: Đồ án tốt nghiệp**

**Thời gian: 2 tuần, từ 5/03/2018 đến 18/03/2018**

**Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Viết Toàn **MSSV:** 20134022

**Lớp:** CNTT 2.04 – K58 **Điện thoại:** 0964 600 170

**Email:** nguyenviettoan161095@gmail.com

**Đề tài**: Xây dựng website bán đồ thể thao online TTT Sport Shop.

**Bảng.** Tiến độ công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Mức độ hoàn thành** |
| 1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 90% |
| 2 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý sản phẩm, loại sản phẩm | 90% |
| 3 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý bộ môn thể thao | 100% |
| 4 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý thương hiệu | 100% |
| 5 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý nhà cung cấp | 100% |
| 6 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý video, tin tức | 80% |
| 7 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý nhân viên | 70% |
| 8 | Xây dựng giao diện admin - trang quản lý đơn hàng | 80% |
| 9 | Xây dựng giao diện shipper | 60% |